1. Definición de Tareas Necesarias (Estructura de Desglose de Trabajo)

Para lograr un Producto Mínimo Viable (MVP) robusto, dividiremos el proyecto en cuatro grandes áreas:

A. Data Science & IA (El cerebro de EnergiAI)

- Diseño del Dataset Sintético: Crear un script de Python (con Pandas y Numpy) para generar datos realistas (consumo kWh, electrodomésticos, horas pico, perfil de vivienda) al no contar con sensores IoT reales en esta etapa.

- Modelado y Clasificación: Desarrollar un algoritmo de clasificación (puede ser un modelo de Machine Learning como Random Forest o un sistema de reglas lógicas de negocio optimizadas) para categorizar a los usuarios en Eficiente, Moderado o Ineficiente.

- Motor de Recomendaciones: Crear un agente de IA sencillo (usando la API de OpenAI o modelos locales en Python) que reciba el perfil del usuario y genere recomendaciones personalizadas.

- Predicción Financiera: Implementar la lógica matemática para estimar el costo de la factura de luz y el ahorro potencial al aplicar las recomendaciones basadas en una tarifa estándar.

B. Backend (La infraestructura)

- Diseño de la Base de Datos: Modelo relacional (PostgreSQL/MySQL) o no relacional (MongoDB) para almacenar perfiles de usuario, registros de consumo y clasificaciones históricas.

- Desarrollo de la API REST: Creación de endpoints para:

  - Registro e inicio de sesión de usuarios.

  - Envío de formularios de consumo energético.

  - Obtención del diagnóstico del perfil y las recomendaciones de la IA.

- Integración del Modelo de Ciencia de Datos: Conectar el script/modelo de Python con el backend principal (usando FastAPI o Flask en Python, o llamando a un microservicio desde Node.js).

C. Frontend y UX/UI (La experiencia de usuario)

- Diseño de Wireframes y Prototipo (Figma): Crear la identidad visual, el flujo de usuario desde el registro hasta el dashboard con gráficos interactivos.

- Formulario Dinámico de Consumo: Crear una interfaz amigable e intuitiva para que el usuario ingrese sus datos de consumo (evitando fricción).

- Dashboard de Visualización: Implementación de gráficos interactivos (consumo por mes, horas de mayor consumo, comparación con el promedio).

- Panel de Clasificación y Consejos: Espacio visual atractivo que muestre con colores (Verde, Amarillo, Rojo) su nivel de eficiencia y tarjetas con los consejos de ahorro de la IA.

2. Cronograma de Tareas (4 Semanas - Sprint Ágil)

Considerando el ritmo de una hackathon o simulación de NoCountry, un plan de 4 semanas es ideal para garantizar un entregable funcional y testeado.

[Semana 1: Planificación y Diseño] ════> [Semana 2: Desarrollo Core] ════> [Semana 3: Integración y UI] ════> [Semana 4: Testeo y Pitch]

Semana 1: Planificación, Diseño y Preparación de Datos

- Objetivo: Definir la arquitectura, el diseño de la UI y estructurar los datos a utilizar.

- Tareas:

  - Diseño de Figma de las pantallas clave (Dashboard, Formulario, Login).

  - Definición de la arquitectura del software y base de datos.

  - Generación del dataset sintético y definición de los umbrales de clasificación (Eficiente, Moderado, Ineficiente).

  - Configuración de los repositorios de GitHub.

Semana 2: Desarrollo del Core (Back, Front y Data)

- Objetivo: Tener las bases funcionales de cada área de manera independiente.

- Tareas:

  - Data Science: Desarrollo del modelo de clasificación y el motor de recomendaciones en un Jupyter Notebook / script de Python.

  - Backend: Creación de la base de datos y desarrollo de los endpoints de autenticación y carga de consumos.

  - Frontend: Maquetación de la interfaz de usuario (pantallas de registro, login y el formulario de ingreso de datos).

Semana 3: Integración y Visualización

- Objetivo: Unir todas las piezas para que la app empiece a interactuar como un todo.

- Tareas:

  - Desplegar el modelo de Data Science como una API (FastAPI) o integrarlo directamente al backend.

  - Conectar el Frontend con el Backend (consumo de APIs de diagnóstico y recomendaciones).

  - Creación de gráficos dinámicos en el Frontend usando librerías de visualización con los datos devueltos por el backend.

Semana 4: Testing, Despliegue y Pitch

- Objetivo: Pulir detalles, subir a producción y preparar la presentación del proyecto.

- Tareas:

  - Pruebas de extremo a extremo (End-to-End) para verificar que el flujo del usuario no tenga errores.

  - Despliegue de la aplicación (Frontend en Vercel/Netlify, Backend/Modelos en Render/Railway).

  - Grabación del video de demostración (demo de 2-3 minutos) y preparación de las diapositivas para el pitch de la hackathon.

3. División de Tareas en el Equipo G9-LATAM-TEAM-60

Para optimizar recursos, propongo la siguiente distribución basada en roles. Como Data Science & Fullstack, mi rol será servir de "puente" de integración, además de programar la lógica del negocio.

| Miembro / Perfil | Tareas Principales |
| --- | --- |
| Data Scientist & AI Specialist | - Crear el generador de datos sintéticos de consumo. - Programar la lógica de clasificación energética en Python. - Configurar la API del Agente de IA para las recomendaciones. - Desarrollar el microservicio del modelo en FastAPI. - Apoyar en la conexión del modelo al Backend principal. |
| Backend Developer | - Diseñar la base de datos (usuarios, consumos, resultados). - Desarrollar la API REST principal (Autenticación, CRUD de consumos). - Consumir el servicio de IA/Data Science para guardar diagnósticos. - Desplegar la API en plataformas cloud (Render, Railway). |
| Frontend Developer | - Desarrollar la interfaz responsiva (Web App / Mobile según definición final). - Implementar el formulario interactivo para recolectar datos. - Integrar librerías de gráficos interactivos (Chart.js, Recharts). - Conectar las vistas con los endpoints del Backend. |
| UX/UI Designer | - Diseñar el flujo de usuario e interfaz visual (Figma) con enfoque ecológico (paleta de colores verdes, limpios y oscuros para ahorro energético visual). - Diseñar el logo y assets del proyecto. - Validar la usabilidad del dashboard de analítica. |

4. Herramientas, Tecnologías y Recursos Sugeridos

Para lograr velocidad de desarrollo y calidad profesional, sugiero utilizar el siguiente stack tecnológico de alta demanda y excelente rendimiento:

Stack Tecnológico

- Frontend: React.js o Next.js (Web) o React Native (si deciden ir por Mobile). Para los gráficos interactivos, Recharts o Chart.js son ideales.

- Backend: Node.js (Express) o Python (FastAPI). Sugerencia: Si usamos FastAPI, facilitamos enormemente la integración directa del código de ciencia de datos sin necesidad de crear dos servidores diferentes.

- Ciencia de Datos e IA: Python (Pandas, Scikit-learn para clasificación básica si se requiere ML, o simplemente Python nativo para lógica matemática y consumo de la API de OpenAI/Gemini para el agente de consejos).

- Base de Datos: PostgreSQL (Relacional, excelente para almacenar históricos de consumo estructurados).

Herramientas de Trabajo y Despliegue

- Gestión de Proyecto: Trello o Jira (con metodología Kanban sencilla).

- Diseño: Figma (con sistema de diseño para prototipado rápido).

- Despliegue (Hosting Gratuito/Bajo Costo):

  - Frontend: Vercel o Netlify.

  - Backend y BD: Render, Railway o Supabase (este último facilita Base de Datos y Autenticación en minutos).

- Control de Versiones: GitHub (organizado con ramas main, develop y ramas por características feature/).

Notas:

- Backend con javascript

- Data análisis con Python

- BBDD en OCI nivel gratuito

- Organización del proyecto con Trello (David)

- Dividir las tareas por grupo:

  - Backend: Coordinar las tareas necesarias y dividirlas

  - Data analyst: Coordinar las tareas necesarias y dividirlas

David:

- Definir esquema para el proceso de data analyst

  - Definir extracción de datasets

  - Definir cómo entrenar el modelo.

  - Definir conexión de Python a API, envío de datos.

Necesidades

- Definir API de Python para compartir con backend.

- Equipo backend desarrollará los elementos que no necesitan la bbdd o el input de Python

- como seria una pantalla de ingreso de la aplicacion, ¿el usuario que cargaria en la aplicacion?

  - Se usará un frontend para el ingreso de información por parte del usuario

- ¿Seria que tiene que cargar el consumo de un n cantidad de meses para atras para tener un serie de datos para?

  - Se puede solicitar la carga de historial de consumo de varios meses.

serian estos datos por lo que entiendo consumo_kwh": 420, "uso_horario_pico": true, "cantidad_equipos": 10, "tipo_inmueble": "Casa", "horas_alto_consumo": 8

- tendriamos que cargar la superficie del inmueble dado que a mayor superficie mas electrcidad necesita?

  - Es buena idea

- ¿cuando dice equipos a que se refiere ? sera que que dentro de los equipos tendremos que identificar aquellos que mas consumen por ejemplo aires acondicionados?

GLT6