# 1. Definición de Tareas Necesarias (Estructura de Desglose de Trabajo)

Para lograr un Producto Mínimo Viable (MVP) robusto y cumplir estrictamente con los entregables obligatorios, dividiremos el proyecto en tres áreas integradas:

### A. Data Science & IA (El cerebro de EnergiAI)

- Definición de Perfil: Delimitar el "Buyer Persona" centrándose en una vivienda residencial para acotar los rangos de consumo.

- EDA, Entrenamiento y Reglas de Negocio:

  - Dataset propio (recopilado, de fuente abierta o simulado).

  - Notebook con EDA (exploración, limpieza y análisis de patrones).

  - Definición y justificación por escrito de las 3 categorías (Eficiente, Moderado, Ineficiente).

  - Procesamiento/transformación de variables (encoding de tipo_inmueble, escalado).

  - Entrenamiento de un modelo supervisado (Regresión Logística, Random Forest, etc.) y evaluación con métricas (accuracy, F1, matriz de confusión).

  - Estimación de costo mensual aplicando la tarifa de referencia ($0.75 × consumo_kwh).

  - Serialización del modelo final (.joblib o .pkl).

- Microservicio FastAPI:

  - Endpoint interno POST /api/v1/predict replicando el contrato de API.

  - Carga del modelo serializado al iniciar (desde disco u OCI Object Storage).

  - Validación de payload con Pydantic (schemas de entrada/salida) y manejo de errores.

  - Documentación automática vía /docs (Swagger) y Dockerfile.

### B. Backend (La infraestructura y orquestación)

- Base de Datos, Autenticación y CRUDs:

  - Modelo de datos en PostgreSQL (usuarios y análisis históricos).

  - Migraciones (schema.sql / Flyway).

  - Autenticación JWT básica.

- API Principal e Integración con IA:

  - POST /analisis-energetico conectado al microservicio Python.

  - GET /analisis-energetico/{id} para consulta de resultados.

  - DTOs alineados 1:1 con el contrato de API (AiRequestDTO / AiResponseDTO).

  - Mocks del microservicio de IA para avanzar en paralelo.

  - Persistencia del resultado de cada análisis en PostgreSQL.

- Infraestructura OCI, Errores y Validaciones:

  - Integración real con OCI Object Storage y/o OCI Compute.

  - Manejo centralizado de errores (GlobalExceptionHandler).

  - Validaciones de entrada (@Valid, Bean Validation) en DTOs.

  - Variables de entorno en .env fuera del código.

### C. Frontend y UX/UI (Soporte de interacción)

- Prototipado en Figma: Pantallas clave con enfoque ecológico.

- Formulario Dinámico de Consumo: Captura de las 5 variables obligatorias (consumo_kwh, uso_horario_pico, cantidad_equipos, tipo_inmueble, horas_alto_consumo) enviando la solicitud exclusivamente al Backend Java.

- Dashboard y Diagnóstico: Muestreo visual del nivel de eficiencia, costo estimado y tarjetas de recomendaciones consumiendo la API del Backend.

# 2. Cronograma de Tareas (4 Semanas - Sprint Ágil)

[Semana 1: Arquitectura y Datos] ════> [Semana 2: Desarrollo Paralelo] ════> [Semana 3: Integración y OCI] ════> [Semana 4: Testing y Pitch]

### Semana 1: Planificación, Arquitectura y Preparación de Datos

- Objetivo: Definir el contrato de API, la arquitectura y estructurar la base de datos y el dataset.

- Tareas:

  - Definición del contrato JSON unificado (AiRequestDTO / AiResponseDTO).

  - Recopilación/generación del dataset y creación del Notebook para EDA.

  - Diseño de las migraciones y modelo relacional en PostgreSQL.

  - Creación del diseño base en Figma (Formulario y Resultados).

  - Configuración de la estructura de carpetas en los repositorios (energiai-backend y energiai-ai-service).

### Semana 2: Desarrollo Core en Paralelo

- Objetivo: Avances independientes de cada área utilizando mocks.

- Tareas:

  - Data Science: Entrenamiento del modelo supervisado, evaluación de métricas y serialización a .joblib.

  - Data Science (API): Creación del microservicio FastAPI con validaciones Pydantic y endpoint /api/v1/predict.

  - Backend: Desarrollo de la API en Spring Boot con controller POST /analisis-energetico integrando mocks del servicio de IA.

  - Backend: Implementación de PostgreSQL, modelos JPA y seguridad JWT básica.

  - Frontend: Maquetación del formulario de captura de datos y dashboard de resultados.

### Semana 3: Integración Real y Despliegue Cloud

- Objetivo: Conectar todos los componentes y configurar la nube.

- Tareas:

  - Sustitución de mocks en Java por llamadas HTTP/REST reales hacia FastAPI (AiClientService.java).

  - Implementación del endpoint GET /analisis-energetico/{id} con consulta a PostgreSQL.

  - Conexión del Frontend con la API de Java Spring Boot.

  - Configuración de OCI Object Storage para almacenar y descargar el modelo .joblib al arrancar la app.

### Semana 4: Testing, Dockerización, OCI Compute y Pitch

- Objetivo: Estabilizar el sistema en producción y preparar la defensa ante el jurado.

- Tareas:

  - Pruebas End-to-End (Formulario → Java → Python → DB → Java → Frontend).

  - Creación del docker-compose.yml para empaquetar Backend, Microservicio IA y DB.

  - Despliegue final en una instancia OCI Compute.

  - Preparación de la justificación técnica de categorías, arquitectura y OCI para la presentación final.

# 3. División de Tareas en el Equipo G9-LATAM-TEAM-60

| Miembro / Perfil | Tareas Principales |
| --- | --- |
| DS-1 (Data Science) | - Recopilar/generar el dataset y realizar EDA. - Justificar por escrito las 3 categorías energéticas. - Entrenar el modelo supervisado, evaluar métricas y exportar .joblib. - Definir la lógica de reglas para recomendaciones. |
| DS-2 (Data Science) | - Construir el microservicio FastAPI (app/main.py). - Crear schemas Pydantic y el endpoint /api/v1/predict. - Implementar model_loader.py para cargar el modelo localmente o desde OCI Object Storage. - Crear Dockerfile del servicio de IA. |
| BE-1 (Backend) | - Diseñar e implementar las tablas en PostgreSQL. - Configurar migraciones de DB (schema.sql / Flyway). - Implementar autenticación JWT y controladores de usuario. |
| BE-2 (Backend) | - Implementar DTOs y el controlador POST /analisis-energetico. - Crear AiClientService.java para la comunicación REST con Python. - Desarrollar Mocks iniciales y el endpoint GET /analisis-energetico/{id}. |
| BE-3 (Backend / DevOps) | - Configurar GlobalExceptionHandler y validaciones Bean Validation (@Valid). - Desplegar y configurar la instancia OCI Compute y Object Storage. - Configurar variables de entorno (.env) y redactar el docker-compose.yml. |
| Frontend & UX/UI | - Diseñar la interfaz visual en Figma. - Construir el formulario interactivo consumiendo la API de Java. - Implementar el dashboard de visualización para el diagnóstico y recomendaciones. |

# 4. Herramientas, Tecnologías y Recursos Sugeridos

### Stack Tecnológico

- Frontend: React.js / Next.js con Chart.js o Recharts para los gráficos del dashboard.

- Backend: Java 17+, Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, Spring Security (JWT).

- Base de Datos: PostgreSQL 14+.

- Ciencia de Datos e IA: Python 3.11+, FastAPI, scikit-learn, pandas, joblib, Pydantic.

- Infraestructura Cloud: Oracle Cloud Infrastructure (OCI Compute + OCI Object Storage).

### Herramientas de Trabajo y Despliegue

- Gestión de Proyecto: Trello o Jira.

- Diseño: Figma.

- Contenedores: Docker y Docker Compose.

- Control de Versiones: GitHub (repositorios energiai-backend y energiai-ai-service).

Notas:

David:

- Definir esquema para el proceso de data analyst

  - Definir extracción de datasets

  - Definir cómo entrenar el modelo.

  - Definir conexión de Python a API, envío de datos.

Necesidades

- Definir API de Python para compartir con backend.

- Equipo backend desarrollará los elementos que no necesitan la bbdd o el input de Python

- como seria una pantalla de ingreso de la aplicacion, ¿el usuario que cargaria en la aplicacion?

  - Se usará un frontend para el ingreso de información por parte del usuario

- ¿Seria que tiene que cargar el consumo de un n cantidad de meses para atras para tener un serie de datos para?

  - Se puede solicitar la carga de historial de consumo de varios meses.

serian estos datos por lo que entiendo consumo_kwh": 420, "uso_horario_pico": true, "cantidad_equipos": 10, "tipo_inmueble": "Casa", "horas_alto_consumo": 8

- tendriamos que cargar la superficie del inmueble dado que a mayor superficie mas electrcidad necesita?

  - Es buena idea

- ¿cuando dice equipos a que se refiere ? sera que que dentro de los equipos tendremos que identificar aquellos que mas consumen por ejemplo aires acondicionados?

GLT6